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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại các Báo cáo 
của HĐND tỉnh có liên quan đến xã Sơn Tây Thượng

Thực hiện Công văn số 4378/UBND-KGVX ngày 01/07/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, thực hiện kiến nghị sau giám sát của các Ban HĐND tỉnh; Công văn số 152/SDTTG-DT ngày 25/7/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện rà soát giải quyết và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại các báo cáo của HĐND tỉnh; Công văn số 2334/SDTTG-DT, ngày 19/10/2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo về việc khaane trương báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát tại các báo cáo HĐND tỉnh (lần 2); UBND xã Sơn Tây Thượng Báo cáo kết quả cụ thể như sau:
1. Đối với Dự án 2 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:
Qua rà soát nội dung tại Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 30/6/2025 kết quả giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện Dự án 2 (Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2021 đến năm 2024, UBND xã Sơn Tây Thượng có nội dung Điểm định canh, định cư tập trung thôn Tang Tong, xã Sơn Sơn Liên, huyện Sơn Tây: quy mô 30 lô đất ở và các hạng mục khác do Ban quản lý các dự án ĐTXD & PTQĐ huyện Sơn Tây (cũ) nay là Ban quản lý các dự án ĐTXD khu vực Sơn Tây làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 11.500.000.000 đồng. Trong đó: chi phí xây dựng 5.344.025.974 đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 4.253.590.000 đồng; chi phí thiết bị 70.088.160 đồng; chi phí quản lý dự án 183.590.149 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.025.036.848 đồng; chi phí khác 270.982.150 đồng và chi phí dự phòng 352.471.718 đồng.

Dự án được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm các hạng mục: san nền, đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện và các công trình phụ trợ; đồng thời tạo quỹ đất tái định cư với 30 lô đất ở, diện tích 200 m²/lô, dự kiến bố trí cho 30 hộ dân.
Dự án được khởi công ngày 16/01/2023 theo Hợp đồng số 05/2023/HĐ-TCXD ngày 16/01/2023 và hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng ngày 28/3/2025.


* Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân

Dự án Khu tái định cư Tang Tong được triển khai thi công từ ngày 16/01/2023 đến ngày 28/3/2025, thời gian thực hiện kéo dài so với kế hoạch, dẫn đến chậm hoàn thành và đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến việc ổn định chỗ ở của các hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư.

Trong thời gian dự án thi công, nhiều hộ dân đã chủ động đầu tư xây dựng nhà ở kiên cố tại nơi ở hiện hữu. Cụ thể, trong số 30 hộ thuộc diện xem xét bố trí tái định cư, có 25 hộ (trong đó có 25 hộ đã được phê duyệt bố trí tái định cư theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND huyện Sơn Tây) đã xây dựng nhà ở ổn định, làm thay đổi nhu cầu tái định cư, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và bố trí dân cư vào Khu tái định cư Tang Tong sau khi công trình hoàn thành.

2. Đối với Công văn 2155/SDTTG-DT ngày 29 tháng 9 năm 2026 của Sở Dân tộc và Tôn giáo:
- Những nội dung, khối lượng công việc đã hoàn thành: Đánh giá kết quả lũy kế thực hiện đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026.
Để khắc phục tình trạng trên, UBND xã đã tổ chức rà soát, đánh giá lại nhu cầu bố trí tái định cư; đồng thời tổ chức 02 cuộc họp vào các ngày 14/10/2025 và 16/10/2025 nhằm lấy ý kiến, nắm bắt nguyện vọng của các hộ dân thuộc đối tượng được xem xét bố trí vào Khu tái định cư Tang Tong.
Qua rà soát, có 05/30 hộ có nhu cầu vào sinh sống tại khu tái định cư (gồm 01 hộ nghèo, 01 hộ cận nghèo và 03 hộ đã thoát nghèo); 25/30 hộ không có nhu cầu bố trí tái định cư (gồm 07 hộ nghèo và 18 hộ đã thoát nghèo) do đã có nhà ở ổn định tại nơi ở hiện nay.
Song song với đó, UBND xã đã nhiều lần tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động các hộ thuộc diện tái định cư; đồng thời tiến hành rà soát thực trạng nhà ở, ưu tiên xem xét bố trí đối với các hộ chưa có nhà ở ổn định, nhà ở tạm bợ hoặc xuống cấp theo đúng quy định. Đến thời điểm báo cáo, đã có 01 hộ dân hoàn thành xây dựng nhà ở và chuyển vào sinh sống tại Khu tái định cư Tang Tong.
Những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.

Giao phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Trưởng các thôn rà soát kỹ lưỡng nhu cầu thực tế, đôn đốc các hộ thuộc diện tái định cư sớm ổn định chỗ ở, đồng thời theo dõi sát sao tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định.
- Phương án xử lý và đề xuất, kiến nghị:

UBND xã đề xuất UBND tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quan tâm, hướng dẫn cơ chế tháo gỡ khó khăn đối với các hộ dân không có nhu cầu bố trí tái định cư do đã tự xây dựng nhà ở ổn định; đồng thời giao các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, Trưởng các thôn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng nhu cầu thực tế, đôn đốc các hộ thuộc diện tái định cư sớm ổn định chỗ ở, theo dõi sát sao tiến độ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 theo đúng quy định.
Trên đây là Báo cáo của UBND xã Sơn Tây Thượng về thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh./.
	Nơi nhận:
- Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh;
- TT Đảng uỷ xã;

- TT HĐND xã;

- CT, các PCT UBND xã;

- C, PVP, TH;

- Lưu: VT.
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